目    录

第一章   竞争性磋商

公告 ………………………………………2

第二章   磋商需求 ………………………………………………4

第三章   磋商须知……………………………………………… 5

第四章   评标办法及评分标准………………………………… 12

第五章   合同基本条款………………………………………… 17

第六章   竞标人竞争性磋商文件格式………………………… 22

第七章   工程量清单…………………………………………… 36

第一章 竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标竞标管理办法》等规定，经湖州市政府采购办公室批准的编号2017298，现就湖州职业技术学院三号楼装修工程 进行竞争性磋商采购，欢迎符合要求的竞标人前来竞标：

一、项目编号：浙安采字[2017]- 044

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购内容及数量：

| 序号 | 招标内容 | 单位及数量 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三号楼装修工程 | 1项，具体技术参数详见竞争性磋商文件 | 170万元 |

五、合格竞标人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的竞标人资格条件。

▲投标人的特定条件：

- 具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；浙江省外企业须提供【浙江省省外企业进浙承接业务备案表】。

- 项目负责人资质类别要求：建筑工程注册建造师二级及以上(必须具备B证)【浙江省外企业拟投标项目负责人须在《省外企业进浙承接业务备案证明》备案；

六、竞争性磋商文件的发售

1、发售时间：2017年 7月4日- 7月10日，上午08：30-11：00；下午13：30-16：00，节假日除外。

2、发售地点：湖州市龙王山路1278号（中大绿色家园营业房）

3、售价：竞争性磋商文件工本费每套  500  元，售后不退。

七、购买竞争性磋商文件时应提供以下资料

1、企业营业执照、税务登记证（副本原件、复印件各一份并加盖公章）；

2、法定代表人或其授权代理人的授权证书（原件1份）及本人身份证；

3、具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质,湖州市外企业须提供《湖州市劳动工资支付应急保障金储存证明》和【浙江省省外企业进浙承接业务备案表】；（原件、复印件加盖公章各一份）；

4、拟参加投标的项目负责人注册证书（必须具备B证）及《投标申请企业拟选派注册建造师无在建工程证明》，项目负责人注册证书未到位的，可凭网上公告加盖企业注册地建设行政主管部门公章的证明（浙江省外进浙企业拟参加投标项目建造师须提供备案资料）（原件、复印件加盖公章各一份）；

5、安全生产许可证副本 （原件、复印件各一份并加盖公章）；

6、投标保证金的缴纳证明（银行回单）；

7、投标人须提供工商注册所在地的检察院出具的“投标企业两年内行贿犯罪记录及行贿行为记录查询结果告知函”；

8、最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；

9、投标人拟派项目负责人（注册建造师）有无在建工程证明；

10、近两年财务审计报告。

11、投标人的名称、地址、联系人、联系电话和邮箱。

以上相关资料需装订成册。复印件均需加盖单位公章，并提供原件核查，未提供原件核查的，不予认可。

八、磋商保证金：

磋商保证金人民币贰万元整 ；

磋商保证金应从竞标人的银行账户中汇出，汇入招标代理机构指定的银行账户中注明项目编号【浙安采字[2017]-044】（在认购竞争性磋商文件时提供已交凭证）；磋商保证金由竞标人账户汇至：

户名：浙江建安工程管理有限公司湖州分公司

开户行：湖州吴兴农村合作银行城东支行

账  号：201000146913828

九、竞标截止时间和地点：

竞标人应于2017年7月13日上午09:00时前将竞标文件密封送交到湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号），详见二楼大厅公告栏，逾期送达或未密封将拒绝接收。

十、磋商时间及地点：

本次磋商将于2017年7月13日上午09:00时在湖州市公共资源交易中心开标室开标，竞标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是竞标人的在职正式职工，并携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席，本项目竞标人拟投入项目负责人须出席开标会议并携带身份证等有效证明，否则其投标将被拒绝）。

十一、竞争性磋商文件下载地址：

“浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）

“湖州市公共资源交易中心信息网”（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）

“浙江建安工程管理有限公司湖州分公司”（http://www.hzjagc.com）

十二、业务咨询：

湖州职业技术学院                    联系人：何老师

联系电话：13506722918

浙江建安工程管理有限公司            联系人：范月华

联系电话：0572-2606722              传  真：0572-2606700

政府采购行政监管及投诉受理部门：

湖州市政府采购办公室，联系电话：0572-2150216

湖州职业技术学院

浙江建安工程管理有限公司

2017年7 月 4日

第二章  磋商需求

- 采购单位名称：湖州职业技术学院

- 采购项目：湖州职业技术学院三号楼装修工程

- 采购需求：详见招标文件第七章工程量清单

四、商务要求：

（一）工程承包方式：

1、本工程的承包方式为采购文件规定的项目内容，包工包料、包设备、包质量、包安全文明、包施工的承包方式。

2、中标人不得将工程分包或转包，如发现分包或转包，采购人有权责令中标人退场，由此造成的经济损失，由中标人赔偿。

（二）总工期：30日历天；

- （三）质保期：3年；

- 五、其他要求：

1、在节日、省市重大活动及发包人认为必要的期间内，需对工程现场及周边环境卫生有一定的要求，承包人应服从并按要求完成任务，相应的费用由投标单位在投标时综合考虑在投标报价中，发生后不再单独计取。

2、本工程所有临时设施，如临时用水用电、临时用地、施工便道等均由承包人自行解决，一切费用综合考虑在本次报价中，发生后不再另行计取。

3、承包人在项目施工过程中若因自身原因给周边其他单位造成损失的，其相关费用由承包人承担；施工现场若造成其他设施的损坏，其修复费用由承包人自行承担。

4、投标单位应仔细勘察现场，按照工程建设的需要，统一服从业主及监理的现场管理，并对进场的周边已施工好和原有的建筑设施加以保护，并做好与其他标段的施工配合，以保证本工程的顺利完工；在施工期间因车辆进出或对现有道路、房屋、管道、绿化等所有设施的损坏、修复而发生的一切费用都由中标人自行承担。若不能及时修复并达到原质量标准通过验收的，则由招标人安排其他单位进行修复，所产生的费用由本工程承包单位承担，具体产生的工程量费用计量由监理计控。施工组织时尽可能考虑本项目的专业性，制定相关的施工技术方案，投标单位可在勘察现场后根据现场情况将这笔费用综合考虑在投标报价中，不再单独计价。

- 第三章  磋商须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州职业技术学院三号楼装修工程 |
| 2 | 采购数量及单位：见工程量清单 |
| 3 | 磋商报价及费用：1、本项目竞标应以人民币报价；2、不论磋商结果如何，竞标人均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费按湖财采监【2016】246号文件计取，由中标单位支付。 |
| 4 | 磋商保证金：人民币贰万元整。 应按《竞争性磋商公告》第八条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：现场踏勘，直接与采购人联系 |
| 6 | 答疑与澄清：竞标人如认为竞争性磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2017年7月11日16：00前一次性提出，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将于2017年7月12日前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的竞标人；答疑内容是竞争性磋商文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于竞标截止日期5天前书面通知所有已报名的竞标人。 |
| 7 | 控制价：170万元； 工期：30日历天 |
| 8 | 竞争性磋商文件组成：竞标文件须提供正本各 1 份；副本各3份。资格证明文件须提供正本各 1 份；副本各3份，竞标文件和资格证明文件必须分开装订，单独成册。 |
| 9 | 磋商截止时间：2017年7月13日09:00时 竞标文件递交地点：湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号） |
| 10 | 磋商时间：2017年7月13日09:00时 磋商地点：湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号） |
| 11 | 成交办法：本次竞争性磋商采用符合要求和服务，综合得分最高的确定成交人。 |
| 12 | 成交公示：评标结束后2天内，成交公示发布于“浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/） “湖州市公共资源交易中心信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/） “浙江建安工程管理有限公司湖州分公司（http://www.hzjagc.com） |
| 13 | 磋商保证金退还（不计息）：除竞争性磋商文件规定不予退还保证金的情形外，成交通知书发出后5个工作日内退还。请竞标人在成交公示结束后5个工作日内提供退还保证金的收据（加盖财务专用章）和本单位开户银行及帐号，招标代理机构在收到退还保证金收据后以电汇或转帐方式将其退还。 |
| 14 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 |
| 15 | 付款方式：按合同支付 |
| 16 | 竞争性磋商文件有效期： 60 天 |
| 17 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

## 一、说明

（一）总则

1、本竞争性磋商文件已向湖州市政府采购办公室备案。

2、本竞争性磋商文件解释权归湖州市政府采购办公室。

3、本次磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

4、无论磋商过程中的做法和结果如何，竞标人自行承担磋商活动中所发生的全部费用。

（二）合格竞标人

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的竞标人资格条件。

▲竞标人的特定条件：

1、具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；浙江省外企业须提供【浙江省省外企业进浙承接业务备案表】。

- 2、项目负责人资质类别要求：建筑工程注册建造师二级及以上(必须具备B证)【浙江省外企业拟投标项目负责人须在《省外企业进浙承接业务备案证明》备案；

（三）定义

1、“采购单位”系指湖州职业技术学院。

2、“招标代理机构”系指受采购单位委托组织磋商的浙江建安工程管理有限公司。

3、“磋商人”系指组织本次磋商的分散委托代理机构和采购单位。

4、“竞标人”是指向采购单位提供竞争性磋商文件所叙述的货物和服务的制造厂家。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件组成

竞争性磋商文件由总目录所列内容组成。

（二）竞争性磋商文件的澄清

竞标人如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“磋商须知”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至招标代理机构，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出疑问，由此而导致竞标人不成交或成交后产生不利因素的，责任由竞标人自负。

（三）竞争性磋商文件的修改

1、在竞争性磋商文件提交截止时间前，磋商人有权修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有参加磋商的竞标人。修改文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有竞标人均有约束力。

2、为使竞标人有足够的时间按修改文件要求修正竞标人竞争性磋商文件，磋商人可视情推迟竞标人竞争性磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更通知各竞标人。

3、竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、竞标人竞争性磋商文件的编制

（一）竞标人竞争性磋商文件格式

1、竞标人应按竞争性磋商文件中所提出的格式要求编制。

2、本次竞标人竞争性磋商文件所用的纸张一律采用A4型纸，相关内容需打印或用不退色的墨水填写。

3、竞标人竞争性磋商文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

4、竞标人应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按竞争性磋商文件要求详细编制竞标人竞争性磋商文件，并保证竞标人竞争性磋商文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商。

5、竞标人竞争性磋商文件如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或校正章。

6、由于字迹模糊或表达不清所引起的后果由竞标人自负。

7、不按竞争性磋商文件要求密封的竞标人竞争性磋商文件将被拒绝。

（二）竞标人竞争性磋商文件的组成：

1、竞标函

2、商务响应表；

3、磋商报价一览表（工程量清单附后）；

4、招标代理服务费承诺函；

5、竞标人认为需要提交的其它资料。

资格证明文件（单独装订成册）

资信及其他部分：

（1）竞标保证金收据复印件加盖公章；

（2）竞标声明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件加盖公章，原件备查并一年内有效，格式自拟）]

（5）营业执照副本、税务登记证副本复印件加盖公章；

（6）企业资质证书复印件加盖公章；

（7）安全生产许可证复印件加盖；

（8）项目负责人注册证书及B证复印件；

（9）竞标人拟派项目负责人有无在建工程证明；

（10）浙江省外企业须提供【浙江省省外企业进浙承接业务备案表】；

（11）湖州市外企业提供《湖州市劳动工资支付应急保障金储存证明》；

（12）竞标单位市场行为档案情况表；

（13）企业认证证书、荣誉证书等其他奖项类证书（证书复印件加盖公章）；

（14）投标人自2014年1月1日以来的同类项目业绩；

（15）工商注册所在地的检察院出具的“竞标企业两年内行贿犯罪记录及行贿行为记录查询结果告知函”

（16）近两年财务审计报告（格式自拟）。

（17）竞标人需要说明的其他文件。

以上提供相关资料复印件均须加盖公章。

技术部分：

- 施工技术方案及关键部位技术措施；

- 施工质量保证措施和技术方案；

- 保证工期和施工进度的方案、措施和劳动力安排；

- 项目实施的技术力量和施工班子及人员组成安排；

- 项目实施人员一览表（含项目负责人）；

- 针对本项目有效的改进措施和合理化建议；

- 竞标人认为要说明的其他内容；

▲（三）竞标人竞争性磋商文件内容填写说明

1、所有报价均应使用人民币（元）表示；

2.本工程由招标人负责编制工程量清单，各磋商人根据招标人提供的工程量清单内容进行综合单价报价。工程量清单中所列的工程数量是设计的预计数量，仅作为磋商的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师签证、招标人认可的，按技术规范要求完成的实际工程数量为依据，按磋商人磋商报价中的综合单价和磋商文件规定的计算方式进行结算与支付。

3.工程量清单报价中的综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费用之和。

4.磋商人的磋商报价，应是完成本须知第3条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。磋商人磋商报价的计算应符合“《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）及《浙江省建设工程计价规则（2010版）》的规定，按磋商文件的有关要求和工程量清单、结合施工现场实际情况、拟定的施工方案或施工组织设计、磋商人自身情况，依据企业定额和市场价格信息，或参照浙江省颁布的“计价依据”以及指引进行编制。

5.除非招标人对磋商文件予以修改，磋商人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。磋商人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

6.工程量清单作为磋商人磋商报价的共同依据，磋商人对工程量清单中所列的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量、暂定价等均不能更改，否则视为不响应磋商文件，作无效标处理。

7.全文明施工费的基本费和扬尘污染防治增加费的取费不得低于《浙建站定【2016】23号文件》规定的下限，否则按无效标处理。；

8.规费为不可竞争费用，按《湖造价[2014]2号文件》、《浙建站定【2016】23号》文件规定计取；税金为不可竞争费用，采用增值税（按一般计税方法）计取，按《湖建发[2016]96号》和《浙建站定[2016]54号》规定计取

9.磋商人的磋商材料价格，除暂定价材料及招标人提供的材料外，均由各磋商人根据各自的市场采购价格，考虑市场变化因素自行确定或《湖州市建设工程造价信息》2017年第5期计取；

10.磋商人的磋商人工费，由各磋商人根据市场人工价格或参考《湖州市建设工程造价信息》2017年第3期市场人工信息价计取；

11.本工程设招标控制价170万元 。招标控制价根据施工图纸、工程量清单、浙江省建设工程计价规则（2010版）以及有关政策性文件规定、结合本招标项目施工现场实际情况、常规施工方案和施工组织设计编制，主要材料价格按《湖州市建设工程造价信息》2017年第5期，暂定价材料价格按暂定价材料清单中相应价格计取，其他无价材料按市场价格计取；人工费按《湖州市建设工程造价信息》2017年第3期的人工市场信息价计取；安全文明施工费、工程定位复测费、企业管理费及利润根据工程施工环境、工程类别，按《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》的中间值及《湖造价[2015]67号》文件规定计取。税金按《湖建发[2016]96号》和浙建站定[2016]54号规定计取；规费（含农民工工伤保险费）、意外伤害保险费按《湖造价[2014]2号文件》、《浙建站定【2016】23号》执行。

12.招标人拒绝接受磋商报价高于招标控制价的磋商人成为中标候选人；

13. 磋商分二轮或多轮进行，首次报价在磋商文件中体现；最终报价由所有参加磋商的竞标人在规定的时间内书面提供（表格届时由招标代理机构另行提供）。

14.中标公示结束后，成交供应商须提供与蹉商文件确定的工程量清单、最终报价金额明细表，并经采购单位确认签字后方可签订合同。（与最终报价金额一致的工程量清单其各项综合单价金额不得高于首次报价时提供的工程量清单各项综合单价金额。）

▲（四）磋商保证金

1、磋商保证金为竞标文件的组成部分之一；

2、竞标人应在购买竞争性磋商文件时向代理机构提交人民币贰万元整作为磋商保证金；

3、磋商保证金应以转账形式提交（本次磋商不接受银行保函形式）；

4、未按规定提交磋商保证金的竞标，将被视为无效竞标；

5、招标代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未中标竞标人的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交人的磋商保证金（不计利息）；

6、磋商保证金退还方式：在竞标人符合保证金退还条件后，竞标人根据竞标时缴纳的磋商保证金数额开具收据（地方财政监制收据，并加盖单位财务章，在备注栏注明单位帐号），本公司在收到此收据后将以转帐方式退还至竞标人账户（不计利息）；

7、下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

（1）竞标人在竞标有效期内无故撤回其竞标的；

（2）竞标人无故未参加开标会议的；

（3）成交人在规定的期限内不按竞争性磋商文件要求签订合同的；

（4）成交人未能按竞争性磋商文件规定缴纳招标代理服务费的；

（5）成交人将中标项目转让给他人，或者在竞标文件中未说明，且未经采购单位和政府采购监管单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）提供虚假的竞标文件；

（7）其他因素给采购人或代理机构造成损失的。

（五）竞标有效期

1、竞标文件的有效期为竞标截止之日后的60日历天。

2、特殊情况下，在竞标有效期满之前，采购单位可以书面形式要求竞标人同意延长竞标有效期。竞标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于拒绝上述要求的竞标人，其磋商保证金不被没收。对于接受该要求的竞标人，采购单位既不要求也不允许其修改竞标文件，但将要求其相应延长竞标有效期，有关退还和没收磋商保证金的规定在竞标有效期的延长期内继续有效。

（六）竞标文件的签署及规定

1、竞标人应编制一式 4份竞标文件，其中正本 1 份，副本 3份，每份竞标文件应清楚地标明“正本”或“副本”；“资格证明文件”必须单独装订成册正本1份，副本3份（并编写目录） ，一旦正本与副本不符，以正本为准。

- 竞标文件的正本与副本均应采用A4纸打印，字迹清晰，易于辨认，并装订成册。

- 除竞标人对错处作必要修改外，竞标文件中不许加行涂抹或改写。任何行间插字、

涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表人在旁边签字盖章才有效。否则，作无效标处理。

- 电报、电话、传真形式的竞标概不接受。

四、竞标文件的密封与递交

（一）竞标文件的密封与标记

- 竞标文件须提供正本1份，副本3份；

- 资格证明文件必须单独装订成册正本1份，副本3份（并编写目录），以便在评标时由磋商小组审核确认。否则，由此而造成的后果由竞标人自行承担；

- 竞标文件应用A4书写纸打印，按顺序编号装订成册，并有目录和封面（自行设计）；

- 竞标人应将竞标文件正本和所有副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”、“副本”的字样；

- 信封上应注明：

  - 竞标人名称，并在封袋骑缝处加盖公章。如因标注不清而产生的后果由竞标人自行负责。

  - 项目编号、项目名称、正本或副本及“请勿在2017年7月13日09：00时之前启封”的字样。

- 如果封袋未按上述要求密封或加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不

负责。

- 竞标人的法定代表人授权书及代理人身份证（原件），在开标时需再单独提交一份给采购人，以便对竞标人资格进行审核。

6、本项目竞标人拟投入项目负责人须出席开标会议并携带身份证等有效证明，否则其投标将被拒绝。

7、未按上述规定提交的竞标文件，一切后果由竞标人负责。

（二）递交竞标文件的地点与截止日期

- 竞标文件递交的地点：湖州市公共交易资源中心

（湖州市仁皇山片区金盖山路66号，详见二楼大厅公告栏）。

2、竞标文件递交截止日期：2017年7月13日09:00时前。

- 因竞争性磋商文件的修改推迟竞标截止日期时，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交。

4、竞标文件应在竞标截止时间前派人送达指定地点。

5、电报、电话、传真形式的竞标概不接受。

6、招标代理机构对竞标文件送达过程中的遗失或损坏不负责任。

（三）迟交的竞标文件

招标代理机构将拒绝接收在竞标截止日期和时间后送达的竞标文件。

（四）竞标文件的补充与修改

1、竞标人在竞争性磋商文件要求提交竞标文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的竞标文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容为竞标文件的组成部分。

2、竞标人对竞标文件的补充、修改的内容应按竞标文件编制的规定和竞标文件的密封和标记的规定进行准备、密封、标注和递送。

3、竞标截止日期后不得修改竞标文件。

4、竞标人不得在竞标截止日起至竞标有效期规定的竞标文件有效期满前撤回竞标文件，否则没收其磋商保证金。

5、竞标单位的竞标价格高于招标控制价的，则该报价为无效竞标报价，其余为有效竞标报价。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州职业技术学院三号楼装修工程的评标。

一、开标

1、招标采购单位在竞争性磋商公告规定的时间和地点且有竞标人代表在场的情况下公开开标，参加开标的竞标人代表应签名报到以证明其出席。

2、开标时，招标代理机构应确认竞标文件密封情况。

二、磋商小组

招标采购单位将根据磋商项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》的有关规定组建三人或三人以上磋商小组，其成员由经济、技术等方面的专家以及采购人的代表组成，并由磋商小组推选评委负责人。

三、开标时，磋商报价的认定原则

本次评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

- 竞标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

四、磋商程序

1、竞标人资格审查；（根据竞标人提供的资格证明文件）

2、磋商委员会审阅竞标人提供的文件资料是否实质性响应竞争性磋商文件；

3、分别与竞标人进行商务技术磋商；

4、最终报价；

5、综合评审；

6、推荐成交竞标人候选人；

7、确定成交竞标人；

8、成交竞标人公示；

9、签发成交通知书；

10、授予合同。

如果竞标人在满足竞争性磋商文件规定要求的基础上（除价格外）提供其他优惠条件，仅作为磋商的参考依据，不作为最终确定成交竞标人的必要条件。

磋商委员会对响应的竞标文件是否作出了实质性响应的判定，只依据响应的竞标文件（含补充文件）本身的内容，不依据在最后报价程序后的任何外来证明。

磋商从最后一家递交竞标文件的竞标人开始，按倒序依次进行磋商。

磋商小组根据参加磋商供应商的情况和对磋商文件的响应程度，分轮与供应商进行协商磋商，并逐予以淘汰，但磋商轮次最多不得超过3轮。

五、评标内容与方法

  - 评标方法说明：

本次评标采用低价优先法，总分为100分，其中价格分30分，技术分70分。合格竞标人的评标得分为各项目汇总得分，成交候选人资格按综合得分由高到低顺序排列，排名第一的竞标人为成交候选人,排名第二的竞标人为候补成交候选人……其他竞标人成交候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

竞标人评标综合得分=技术分+价格分

（二）	评标内容、评定办法：

（1）商务标（磋商报价）评定：30分

本项目设有控制价，控制价为：170.00万元，竞标单位的竞标价格高于招标控制价的，则该报价为无效竞标报价，其余为有效竞标报价。

满足竞争性磋商文件要求且有效竞标报价中最低的最终磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他竞标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/竞标报价）×30%×100

- 技术标评定

技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 37分 |
| 1 | 施工方案 | 由磋商小组根据竞标人施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理，技术到位的得9分；方案不合理、不严密处每项扣 2-4分。 | 0-9分 |
| 2 | 保证施工质量的技术方案和措施 | 由磋商小组根据竞标人施工质量的技术方案和措施进行综合评审：方案和措施一般的得1-2分；方案和措施可行的得3-5分；方案和措施全面、严密的得5-9分。 | 0-9分 |
| 3 | 保证工期和施工进度的方案和措施 | 由磋商小组根据竞标人工期和施工进度的方案和措施进行综合评审：方案和措施一般的得1-2分；方案和措施可行的得3-5分；方案和措施全面、严密的得5-8分。 | 0-8分 |
| 4 | 保证项目实施的技术力量和人力资源安排 | 由评标委员会根据投标人提供的技术力量和人力资源进行综合评审：技术力量和人力资源安排一般的得1-2分，技术力量和人力资源安排较好的得3-4分。技术力量和人力资源安排充足的得5-7分。 | 0-7分 |
| 5 | 对本项目有效的改进措施和合理化建议 | 有效建议和措施每项得 1-2分，最高得6分； | 0-4分 |
| 二 | 商务分 |  | 7分 |
| 6 | 售后服务优惠承诺 | 1、售后服务优惠承诺（5分），售后服务方案全面周到且 优惠幅度大的,得3-5分，售后服务不全面或优惠不明显 的,得1-2分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺 的，该项不得分； 2、工程质量保修期在满足招标文件要求的基础上，增加1年加1分，最高加2分 | 0-7分 |
| 三 | 资信及其他分 |  | 26分 |
| 7 | 企业荣誉 | 1、投标人在上二年度内在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过“钱江杯”或同级别奖项的，得10分；在湖州市外完成同专业类别工程获得过“钱江杯”的，得6分； 2、投标人在上二年度内在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过“飞英杯”或同级别奖项的，得6分；在湖州市外完成同专业类别工程获得过“飞英杯”的，得3分； 1-2项不重复计分，以最高得分获奖工程进行计分，获奖业绩的时间与级别认定按照（湖政办发【2014】67号文件执行）； （以上企业荣誉需同时提供：经行政主管部门备案的中标通知书、合同、获奖文件或证书，时间以获奖证书上为准，以上资料缺少不得分，证明资料须原件核查，届时未提供的，则该项不予计分） | 0-10分 |
| 8 | 企业认证 | 竞标人提供有效的质量管理体系、环境认证体系、职业健康体系证书，凭相关证书复印件加盖公章每项得1分，最高3分。 | 0-3分 |
| 9 | 企业业绩 | 提供2014年1月以来的同类项目业绩(中标通知书、合同及竣工证明材料复印件（三者缺一不可）： 竞标人提供的单个合同金额达到本项目采购预算金额的每个得2分，最多得8分。 （提供中标通知书、合同及竣工验收证明材料须原件核查，届时未提供的，则该项不予计分）如提供虚假业绩将作无效标，现场电话联系核实，严肃处理。 | 0-8分 |
| 10 | 竞标人信誉 | 磋商小组根据竞标人提供的有效的工商行政部门颁发的“守合同重信用”企业等级证书进行评定，AAA级得3分，AA级得2分，A级得1分，复印件加盖公章。未提供不得分。 | 0-3分 |
| 11 | 响应文件质量 | 磋商响应文件编制完整，格式规范、装订整齐（活页装订的将被拒绝）、复印及扫描件字迹清晰、符合磋商文件要求的，得2分；磋商响应文件有关内容前后矛盾、与磋商文件要求不一致等，磋商小组允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分； | 0-2分 |

以上评分中涉及到的相关证书、证明资料均提供原件核查，未提供的此项不得分。

磋商小组根据以上各项内容综合考察后，按综合得分由高到低排列，推荐成交人，而不单纯以报价高低作为推荐成交人的唯一依据，最终经采购单位审核后，确定成交人。

六、询标及对竞标文件的澄清

1、开标后，评委将对竞标文件进行审查质疑、评估和比较，并对竞标文件中涉及商务、技术等方面的问题向竞标人进行询问。

2、询标是评标中的重要环节，竞标人法定代表人或其授权代表人必须接受评委会的询标。

3、为了有助于对竞标文件进行审查、评估和比较，采购单位有权向竞标人质疑，请竞标人澄清其竞标内容。竞标人有责任按采购人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

4、重要澄清的答复应是书面的，但不得对竞标内容进行实质性修改。此书面答复是竞标文件的组成部分。

七、对竞标文件的审查和响应性的确定

1、开标后，招标代理机构将审查竞标文件是否完整、有无计算上的错误、是否按招标代理机构要求提供了磋商保证金、竞标文件的总体编排是否有序，文件是否有效签署。

2、对于竞标文件中的细微偏差，招标代理机构可以接受，但这种接受不能损害或影响任何竞标人的相对排序。

3、在对竞标文件详细评估之前，采购人要审查每份竞标书是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的竞标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏离的竞标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如磋商保证金、适用法律、时间限制等的偏离将被认为是实质上的偏离。招标代理机构决定竞标书的响应性只根据竞标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4、如果竞标文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，其竞标将被拒绝，竞标人不得通

过修正或撤销不合要求的偏离从而使其竞标成为实质上响应的竞标。

5、在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的竞标人或者对竞争性磋商文件作实质性响应的竞标人不足两家的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

6、在磋商采购中，出现下列情形之一的，应作无效标处理：

（1）竞标文件逾期送达或未按规定的地点送达的；

（2）竞标文件活页装订的；

（3）未按照竞争性磋商文件规定的要求密封、签署、盖章的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）未按竞争性磋商文件规定交纳磋商保证金的；

（6）对竞争性磋商文件打▲号条款中，有其中之一不实质性响应的；

（7）竞标人提交两份或两份以上内容不同的竞标文件，或在一份竞标文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

（8）竞标文件字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

（9）竞标文件中提供的资料与认购竞争性磋商文件时提供的资料不一致的（竞标截止时间前有书面申明除外）；

（10）有二家以上竞标人提供的竞标资料中表达描述相似并产生的误笔一样的；

（11）联合体竞标未附联合体各方共同竞标协议的；

（12）磋商报价低于最低限价的。

（13）提供不真实资料的；

（14）国家、省、市另有规定的。

八、定标、成交通知

- 定标：

（1）采购人在收到评标报告后，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定成交人；也可以事先授权磋商小组直接确定成交人；

（2）成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位可以与排

列在中标竞标人之后第一位的中标候选成交人签订政府采购合同，以此类推；

（3）成交人确定后，成交结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

2、成交通知

（1）在成交公示期满后，由采购人向成交人发出成交通知书并同时通知落标人；

（2）成交通知书将作为双方签订合同的依据；

（3）如果成交人没有按时签订合同和提供履约保证金，采购单位将有充分理由取消该成交决定，并没收其磋商保证金。

九、保密及其它注意事项

1、磋商是招标工作的重要环节，磋商工作在磋商小组内独立进行；

2、在开标直至宣布评标结果之前，竞标人不得向磋商小组询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则，其竞标无效并追究法律责任；

3、在磋商过程中，磋商小组不得单独与竞标人私下交换意见。在磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的任何人，不得也不应将磋商情况扩散出磋商小组人员之外。

第五章  合同基本条款

浙江省政府采购合同指引

（合同价款中注明安全防护、文明施工项目措施费用）

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

根据《合同法》、《政府采购法》和《招投标法》等有关规定，经市政府采购办公室同意（编号：             ），浙江建安工程管理有限公司实施招标，乙方为本项目（编号：                 ）中标单位。现根据招竞标文件有关精神，经甲、乙双方协商一致，签订如下合同条款：

- 工程施工概况：

1、工程名称：

2、工程施工地点：

3、工程施工主要内容：

4、工程量：甲方提供的施工图纸及工程量清单（招竞标文件中所属的全部内容）

二、施工工期：    年   月   日至    年  月  日止。

三、工程承包方式：包工包料。

四、工程质保金：

五、工程中标金额：￥                                       。

（人民币大写）：                                。

第一、二部分   合同协议书及通用条款

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”。

第三部分   专用条款

一、合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）询标纪要及承诺书；（5）招标文件及竞标疑问回复；（6）本合同通用条款；（7）竞标书及其附件；（8）工程报价单；（9）图纸；（10）标准、规范及有关技术文件；（11）工程量清单。

二、工期延误

双方约定工期顺延的其他情况：           按通用条款

三、安全施工要求：无安全责任事故发生，否则扣罚相应的保证金。

四、工程价款及调整

1、本合同价款采用       （1）       方式确定

（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：完成工程量清单内工作量所包括的风险及湖建发[2012]076号文件关于人工、材料价格风险的约定。

风险费用的计算方法：              /

风险范围以外合同价款调整方法：         /

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法:       /

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：         /

（4）双方约定合同价款的其他调整因素：工程设计变更及联系单签证

2、工程量清单项目和工程量的调整

（1）发生下列情况之一的，工程量清单项目应按实调整：

①发包人提供的分部项目工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项；

②设计变更引起新增清单项目或取消原有项目。

（2）发生下列情况之一的，工程量清单项目的工程量均应按实调整：

①发包人提供的工程量清单项目数量有误；

②设计变更引起的工程量清单项目数量的增减。

（3）清单项目或工程量调整应根据施工图纸、设计变更联系单等内容，按“计价规范”和本省“计价依据”等要求进行列项、计量。

3、单价的调整

（1）发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，在下列约定的幅度内执行合同原有的价格：

凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量相应的综合单价由承包人参照竞标时的报价分析表对原价格重新组价，或参考竞标时所采用的计价依据提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算的依据。

（2）发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

①合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似的单价计算确定；

（a）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

（b）清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

②合同中没有类似工程项目单价的，参考竞标时所采用的计价依据提出适当的单价，经发包人确认后执行。

施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价。

4、措施项目费调整

本工程措施费一次性包干，结算时不予调整。

五、工程款（进度款）支付

1.双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程完工验收及审计通过后支付审计价的90%；余款作为质保金，在质保期满后，若无质量问题，一次性付清余款。承包人必须支付民工工资，并且发包人有监督的权利，如承包人未兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资，并扣罚双倍的费用。

六、材料供应:

1.材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的资信标准。根据施工技术规范、检验标准需经有关部门检测后方可用于工程中的材料，必须严格按照规定执行，并向发包人提交检验（检测）合格证书，由此发生的费用由承包人承担。当承包人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利，且合同价格不予调整。若使用劣质材料施工，一经发现，发包人或监理有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人自负。

2.承包方采办的材料，品牌、规格、质量必须接受发包方的监督，在订购前，必须提供材料的样品，由发包方、承包方、设计、监理共同组建考察小组，经考察小组审批认可后方可采购。对达不到要求的，承包人应无条件接受重新选择材料，直至考察满意为止。为此所需的时间乙方应综合考虑，不得以样品得不到及时确认等理由贻误工期。如发生工期延误，后果由乙方承担。发包方有权抽样试验，如发现不合格产品或未经确认的材料，发包方有权令其出场，作停工处理，由此造成的费用损失和工期延误，由承包方负责。（希望各竞标单位在竞标文件中做出相应承诺）

3.暂定价材料、设备由发包人、承包方、设计、监理共同考察确定，监理及业主签证，中标人购买。如需招标的，由发包人另组织招标，材料的产地、品牌、质量、价格须经监理、发包人签证后方可采购，否则发包人不予支付价款。材料、设备如未经业主、监理审核，擅自购进的材料、设备应予以退场，一切损失由承包方承担，发包方有权不予支付价款。

4.进场的材料、设备如未经监理签署出场证明，不得运出场外。

七、工程变更：设计技术交底、施工图会审纪要、设计变更联系单、业主书面指令、工程洽商纪要、测量记录等。

八、竣工验收与结算：《浙江省计价规则》（2010版）第七章合同价款与工程结算。

九、项目负责人到位率：

承担本工程施工的项目负责人到位率应达到施工总日历天数90%以上，否则视为项目经理不到位，按每天500元在履约保证金中扣罚。如中标项目负责人与施工现场项目负责人不符合（除特殊情况并经发包方同意外），发包方将终止合同，清退出场，并扣罚全额的项目负责人到位率履约保证金。由现场监理工程师负责考核。

十、其它:

（1）本工程达到的工程质量标准为合格。

（2）本工程招标施工工期一律采用日历天数。若由于承包人原因而引起延误承诺工期，发包人按延期一天在工程款中扣罚合同价款的万分之五，延期累积超过15天，扣除全部工期履约保证金。

承包人如认为设计的材料或中标价中的材料不利于今后的装修效果，可在图纸会审时一次性提出，在发包人和设计师都认可的情况下提出替用材料的合理单价，合理单价理解为市场上包括批发价在内的最低价格。发包人通过市场调查后再确认。在以后的施工中除例外，基本上不改变主要材料。

（3）承担本工程施工的项目负责人或具体负责人应记施工日志，详细记录每天的施工内容，施工人员的组成，碰到和解决的问题，除备案用外，也供监理工程师查阅。

（4）合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人竞标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订背离合同实质性内容的其它协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同,也不是合同方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

（5）本合同未尽事宜，双方协调解决。

（6）本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；湖州市政府采购办公室和采购代理机构各一份。

第四部分   工程质量保修书

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”。

甲方：                   乙方：

地址：                   地址：

法定代表人：             法定代表人：

电话：                   电话：

传真：                   传真：

开户银行：               开户银行：

账号：                   账号：

邮编：                   邮编：

# 第六章    竞标人竞争性磋商文件格式

竞标文件外包装封面格式

正本/或副本

竞标文件

项目名称：湖州职业技术学院三号楼装修工程

项目编号：浙安采字[2017]-

竞标人名称：

竞标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

一、竞 标 函

浙江建安工程管理有限公司：

根据已收到贵方招标编号为（浙安采字[2017]-）湖州职业技术学院三号楼装修工程 的竞争性磋商文件，签字代表          （职务、职称：                 ），经正式授权并代表竞标方                      （地址：                  ）提交下述文件竞标文件正本 1  份和副本 3 份，资格证明文件正本 1  份和副本 3 份

（一）竞标文件包括：

1、竞标函

2、商务响应表；

3、磋商报价一览表（工程量清单附后）

4、招标代理服务费承诺函

5、竞标人认为需要提交的其它资料

（二）资格证明文件

资信及其他部分：

（1）竞标保证金收据复印件加盖公章；

（2）竞标声明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件加盖公章，原件备查并一年内有效，格式自拟）]

（5）营业执照副本、税务登记证副本复印件加盖公章；

（6）企业资质证书复印件加盖公章；

（7）安全生产许可证复印件加盖；

（8）项目负责人注册证书及B证复印件；

（9）竞标人拟派项目负责人有无在建工程证明；

（10）浙江省外企业须提供【浙江省省外企业进浙承接业务备案表】；

（11）湖州市外企业提供《湖州市劳动工资支付应急保障金储存证明》；

（12）竞标单位市场行为档案情况表；

（13）企业认证证书、荣誉证书等其他奖项类证书（证书复印件加盖公章）；

（14）投标人自2014年1月1日以来的同类项目业绩；

（15）工商注册所在地的检察院出具的“竞标企业两年内行贿犯罪记录及行贿行为记录查询结果告知函”

（16）近两年财务审计报告（格式自拟）。

（17）竞标人需要说明的其他文件。

以上提供相关资料复印件均须加盖公章。

技术部分：

（1）施工技术方案及关键部位技术措施；

（2）施工质量保证措施和技术方案；

（3）保证工期和施工进度的方案、措施和劳动力安排；

（4）项目实施的技术力量和施工班子及人员组成安排；

（5）项目实施人员一览表（含项目负责人）；

（6）针对本项目有效的改进措施和合理化建议；

（7）竞标人认为要说明的其他内容；

（三）1、根据你方竞争性磋商工程项目编号为  {项目编号}  的  {竞标工程项目名称}  工程磋商文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的磋商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）的竞标报价并按磋商文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方的总竞价中包含安全防护、文明施工措施费          元，我方承诺该项费用将专项用于施工现场的安全生产和文明施工。

3、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件及有关附件。

4、我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。

5、一旦我方中标，我方保证在     年    月    日开工，     年    月    日竣工，即 {工期}  日历天内完成并移交全部工程。

6、如果我方中标，我方承诺工程质量达到的目标为：              。

7、如果我方中标，我方将按照竞争性磋商文件的规定提交中标造价的 10% ，计

万元（人民币）作为履约保证金（其中：工程质量履约保证金为 3   %：￥           万元；工期履约保证金为 3 %：￥           万元；项目负责人到位率保证金为 2  %：￥           万元；安全无死亡事故保证金为 1%：￥           万元；文明施工保证金为 1 %：￥        万元），并按成交通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任。

8、我方同意所提交的竞标文件在竞争性磋商文件的磋商须知中第14条规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、企业资质等级：       ，项目负责人姓名：         ，资质等级:        。

（四）我们将按本次竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（五）我们已详细审核竞争性磋商文件全部内容，包括修改文件、参考资料及有关附件，我们完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

（六）我们保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

（七）中标后若不履行竞标文件的内容要求和各项承诺及义务的，我们愿承担违约责任。

（八）我们同意提供按照贵方要求的与其竞标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的竞标或收到的任何竞标。

（九）与竞标有关的正式通讯地址为：

竞标单位名称：

授权代表（签字）：

地址：

邮编：

电话：

传真；

公章：

日期：

- 商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 竞标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 | 3年 |  |  |
| 工期及地点 | 工期：30日历天； 地点： 甲方指定 |  |  |
| 付款条件 | 1.双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程完工验收及审计通过后支付审计价的90%；余款作为质保金，在质保期满后，若无质量问题，一次性付清余款。承包人必须支付民工工资，并且发包人有监督的权利，如承包人未兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资，并扣罚双倍的费用。 |  |  |

三、磋商报价一览表（工程量清单附后）

| 竞标报价（万元） | 安全防护、文明 施工措施费（万元） | 工期 | 工程 质量 | 项目负责人 及资质等级 | 企业资质 及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其竞标作无效标处理。

2、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

竞标单位（盖章）：

年    月    日

竞 标 函 附 录

| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 履约担保书金额 银行保函金额 | 合同价款的（ ）% |  |
| 2 | 施工准备时间 | 签订合同后（ ）天 |  |
| 3 | 误期违约金额 | （ ）元/天 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额 | 合同价款（ ）% |  |
| 5 | 提前工期奖 | （ ）元/天 |  |
| 6 | 施工总工期 | （ ）日历天 |  |
| 7 | 质量标准 |  |  |
| 8 | 工程质量违约金最高限额 | （ ）元 |  |
| 9. | 预付款金额 | 合同价款的（ ）% |  |
| 10 | 预付款保函金额 | 合同价款的（ ）% |  |
| 11 | 进度款付款时间 | 签发月付款凭证后（ ）天 |  |
| 12 | 竣工结算款付款时间 | 签发竣工结算付款凭证后（ ）天 |  |
| 13 | 保修期 |  |  |

磋商报价说明

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.竞标人报价表式应采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定格式。

3.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费（含检验试验费）、利润和风险费用之和。

4.竞标人的磋商报价，应是完成本工程范围及工期的全部。投标人投标报价的计算应符合《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》、《湖州市住房和城乡建设局转发省建设厅关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（湖建发[2016]96号）和《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定【2016】23号）有关规定。

5.安全文明施工费的基本费和扬尘污染防治增加费的取费不得低于《浙建站定【2016】23号文件》规定的下限。规费为不可竞争费用，按《湖造价[2014]2号文件》、《浙建站定【2016】23号》文件规定计取。税金为不可竞争费用，按《湖建发[2016]96号》、《浙建站定【2016】23号》规定计取。

- 【表4-1】封面

磋 商 总 价

招 标 人：

工程名称：

磋商总价（小写）：

（大写）：

竞 标 人：

（单位盖章）

法定代表人：

（签字或盖章）

或委托代理人

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：             年   月   日

【表4-2】

总  说  明

工程名称：                                                   第     页共     页

【表4-3】

工程项目磋商报价汇总表

工程名称：                                        第     页共     页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位工程 |  |
| 1.1 | 专业工程 |  |
| 1.2 | 专业工程 |  |
| …… |  |  |
| 2 | 单位工程 |  |
| 2.1 | 专业工程 |  |
| 2.2 | 专业工程 |  |
| 合 计 |  |  |

- 【表4-4】

单位（专业）工程磋商报价计算表

单位（专业）工程名称：                                        第   页 共   页

| 序号 | 汇 总 内 容 |  | 计算公式 | 费率 （%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程量清单分部分项工程费 |  | ∑（分部分项工程量 × 综合单价） |  |  |
|  | 其中 | 1.人工费 + 机械费 | ∑（分部分项人工费 + 分部分项机械费） |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  |  |
|  | （一）施工技术措施项目费 |  | 按综合单价计算 |  |  |
|  | 其中 | 2.人工费 + 机械费 | ∑（技措施项目人工费 + 技措施项目机械费） |  |  |
|  | （二）施工组织措施项目费 |  | 按项计算 |  |  |
|  | 其中 | 3.安全文明施工费 | （1 + 2） × 费率 |  |  |
|  |  | 4.工程定位复测费 | （1 + 2） × 费率 |  |  |
|  |  | 5.冬雨季施工增加费 | （1 + 2） × 费率 |  |  |
|  |  | 6.夜间施工增加费 | （1 + 2） × 费率 |  |  |
|  |  | 7.已完工程及设备保护费 | （1 + 2） × 费率 |  |  |
|  |  | 8.二次搬运费 | （1 + 2） × 费率 |  |  |
|  |  | 9.行车、行人干扰增加费 | （1 + 2） × 费率 |  |  |
|  |  | 10.提前竣工增加费 | （1 + 2） × 费率 |  |  |
|  |  | 11.其他施工组织措施费（特殊地区增加费） | 按相关规定计算 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  | 按清单计价要求计算 |  |  |
| 四 | 规费 |  | 12 + 13 |  |  |
|  | 12.排污费、社保费、公积金 |  | （1 + 2） × 费率 |  |  |
|  | 13.民工工伤保险费 |  | （1 + 2） × 费率 |  |  |
| 五 | 14.危险作业意外伤害保险费 |  | （1 + 2） × 费率 |  |  |
| 六 | 税金 |  | （一 + 二 + 三 + 四+ 五 ）× 费率 |  |  |
| 七 | 建设工程造价 |  | 一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 |  |  |

- 【表4-5】

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                  第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） | 其中（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 【表4-5-1】

工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                  第   页 共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险 费用 | 小计 |  |
| 1 | (清单编码) | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (定额编号) | (定额名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | (清单编码) | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (定额编号) | (定额名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 【表4-5-1-1】

工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                   第   页 共   页

| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 合价 |  |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费（1＋2＋3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4＋5＋6＋7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 【表4-6】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                                                      第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） | 其中（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 【表4-6-1】

措施项目清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                               第   页 共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险 费用 | 小计 |  |
| 1 | (清单编码) | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (定额编号) | (定额名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | (清单编码) | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (定额编号) | (定额名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 【表4-6-1-1】

措施项目清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                               第   页 共   页

| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 合价 |  |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费（1＋2＋3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4＋5＋6＋7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 【表4-7】

施工组织措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称：                                        第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 2 | 工程定位复测费 |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |
| 4 | 夜间施工增加费 |  |  |  |
| 5 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 6 | 二次搬运费 |  |  |  |
| 7 | 行车、行人干扰增加费（限市政） |  |  |  |
| 8 | 提前竣工增加费 |  |  |  |
| 9 | 其他施工组织措施费（特殊地区增加费） |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

- 【表4-8】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                             第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：本表以整体工程为对象进行计算，并列入为主的专业工程。

- 【表4-8-1】

暂列金额明细表

工程名称：                                          第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  | — |

- 【表4-8-2】

专业工程暂估价表

工程名称：                                            第   页 共   页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  | — |

- 【表4-8-3】

计 日 工 报 价 表

工程名称：                                                第   页 共   页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表项目名称、计量单位、数量由招标人填写，单价由投标人自主确定计入投标总价。

- 【表4-8-4】

总承包服务费报价表

工程名称：                                                第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表项目价值、服务内容由招标人填写，费率由投标人自主确定计入投标总价。

- 【表4-9】

主要工日价格表

单位（专业）工程名称：                                 第   页 共   页

| 序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 【表4-10】

主要材料价格表

单位（专业）工程名称：                                第   页 共   页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 【表4-11】

主要机械台班价格表

单位（专业）工程名称：                               第   页 共   页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数 量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、招标代理服务费承诺函

根据国家计委、物价局文件和磋商文件的规定，一旦我公司成交，我公司同意按本磋商文件规定向政府采购代理机构交纳招标代理服务费，费用为人民币壹万伍仟元整，在收到成交通知书的当日一次性向代理机构缴清招标代理服务费。本承诺函自磋商之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权人签名：

竞标人盖章：                         日  期：

2.资格证明文件外包装封面格式

正本/或副本

资格证明文件

项目名称：湖州职业技术学院三号楼装修工程

项目编号：浙安采字[2017]-

竞标人名称：

竞标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

资信及其他部分：

（1）竞标保证金收据复印件加盖公章；

（2）竞标声明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件加盖公章，原件备查并一年内有效，格式自拟）]

（5）营业执照副本、税务登记证副本复印件加盖公章；

（6）企业资质证书复印件加盖公章；

（7）安全生产许可证复印件加盖；

（8）项目负责人注册证书及B证复印件；

（9）竞标人拟派项目负责人有无在建工程证明；

（10）浙江省外企业须提供【浙江省省外企业进浙承接业务备案表】；

（11）湖州市外企业提供《湖州市劳动工资支付应急保障金储存证明》；

（12）竞标单位市场行为档案情况表；

（13）企业认证证书、荣誉证书等其他奖项类证书（证书复印件加盖公章）；

（14）投标人自2014年1月1日以来的同类项目业绩；

（15）工商注册所在地的检察院出具的“竞标企业两年内行贿犯罪记录及行贿行为记录查询结果告知函”

（16）近两年财务审计报告（格式自拟）。

（17）竞标人需要说明的其他文件。

以上提供相关资料复印件均须加盖公章。

技术部分：

（1）施工技术方案及关键部位技术措施；

（2）施工质量保证措施和技术方案；

（3）保证工期和施工进度的方案、措施和劳动力安排；

（4）项目实施的技术力量和施工班子及人员组成安排；

（5）项目实施人员一览表（含项目负责人）；

（6）针对本项目有效的改进措施和合理化建议；；

（7）竞标人认为要说明的其他内容；

资信及其他文件格式：

一、竞标保证金

收据复印件

法定代表人或授权代表签字：

竞标人公章：

年    月    日

二、竞标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（竞标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（竞标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有竞标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

竞标人公章：                                     年    月    日

三、法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（竞标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加湖州职业技术学院  湖州职业技术学院三号楼装修工程  项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证复印件：

竞标人公章：

年    月    日

四、最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件加盖公章，原件备查并一年内有效，格式自拟）]

五、营业执照副本、税务登记证副本复印件加盖公章；

六、企业资质证书复印件加盖公章；

七、安全生产许可证复印件加盖；

八、项目负责人注册证书及B证复印件；

九、竞标人拟派项目负责人有无在建工程证明；

十、浙江省外企业须提供【浙江省省外企业进浙承接业务备案表】；

十一、湖州市外企业提供《湖州市劳动工资支付应急保障金储存证明》；

十二、竞标单位市场行为档案情况表；

十三、企业认证证书、荣誉证书等其他奖项类证书（证书复印件加盖公章）；

十四、竞标人自2014年1月1日以来的同类项目业绩

竞标人全称（加盖公章）：             竞争性磋商文件编号：

| 序号 | 招标单位名称 | 项目名称 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 招标单位联系人姓名及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签字：

日期：    年  月  日

注：1、企业业绩是2014年1月1日至今已签署的类似项目合同(附合同复印件并加盖公章，原件备查）。

2、此表仅提供了表格形式，竞标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

十五、工商注册所在地的检察院出具的“竞标企业两年内行贿犯罪记录及行贿行为记录查询结果告知函”

十六、近两年财务审计报告（格式自拟）。

十七、竞标人需要说明的其他文件。

技术文件格式：

- 施工技术方案及关键部位技术措施；

- 施工质量保证措施和技术方案；

- 保证工期和施工进度的方案、措施和劳动力安排；

- 项目实施的技术力量和施工班子及人员组成安排；

- 项目实施人员一览表（含项目负责人）；

- 针对本项目有效的改进措施和合理化建议；

- 竞标人认为要说明的其他内容；

- 工程量清单

详见附件